**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**администрации МО сельское поселение**

**«Деревня Упрямово»**

**от 27 марта 2024 года № 5**

|  |
| --- |
| **О проведении месячника санитарной очистки на территории МО сельское поселение «Деревня Упрямово»** |

В целях активизации работы предприятий и организаций всех форм собственности, жителей сельского поселения по повышению благоустройства и санитарного содержания территории **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1.Провести с 8 апреля по 05 мая 2024года месячник санитарной очистки территории сельского поселения.(приложение №1)

2. Принять необходимые меры по проведению работ по санитарной очистке территорий, озеленению и благоустройству населенных пунктов, обратив особое внимание на:

-Очистку дорог, тротуаров, дворовых территорий, ликвидацию стихийных свалок;

- Ремонт и окраску фасадов зданий и сооружений;

-Приведение в надлежащий порядок территорий кладбищ;

-Обрезку и посадку деревьев;

-Очистку надворных санитарных установок, их ремонт, побелку и дезинфекцию.

3. Принять участие во Всероссийском субботнике 26 апреля 2024года

4.Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, владельцам частных домовладений провести работы по санитарной очистке и благоустройству прилегающих территорий в соответствии с правилами благоустройства и озеленения территории МО сельское поселение «Деревня Упрямово».

5.Считать каждую пятницу днем санитарной очистки закрепленных и прилегающих территорий.

6. Итоги месячника подвести на комиссии по благоустройству администрации МО сельское поселение «Деревня Упрямово» 7 мая 2024 года.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава администрации**

**МО СП «Деревня Упрямово» А.В.Королев**

Приложение №1

к Постановлению

Администрации МОСП

«Деревня Упрямово»

от 27.03.2023г.№5

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ   
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Объем работ** | **Срок исполнения** | **ответственный** |
| **1** | **Подготовить и довести план по санитарной очистке до исполнителей** |  | **до 08.04.2024** | **А.В.Королев** |
| **2** | **Провести встречи – беседы с учащимися ,родителями**  **« Наша любимая деревня»** | **4** | **21.04.2024** | **СДК,библиотека** |
| **3** | **Определить перечень работ по каждому дому ,провести очистку дворовых территорий** |  | **Апрель- май** | **А.В.Королев** |
| **4** | **Всероссийский субботник** | **1** | **26.04.2024** | **А.В.Королев** |
| **5** | **Проведение сходов жителей населенных пунктов по вопросу благоустройства.** | **4** | **апрель** | **Администрация сельского поселения** |
| **6** | **Очистка дворовых и прилегающих территорий.** | **80** | **Апрель- май** | **Администрация сельского поселения** |
| **7** | **Обрезка кустарника и вырубка сухостойных и угрожающих жизни деревьев.** | **100** | **Апрель- май** | **Администрация сельского поселения** |
| **8** | **Посадка кустарников и деревьев** |  | **май** | **Администрация сельского поселения** |
| **9** | **Очистка территории от мусора и грязи** |  | **Апрель- май** | **Администрация сельского поселения** |
| **10** | **Уборка братской могилы, посадка цветов** | **1** | **апрель** | **Администрация сельского поселения** |
| **10** | **Очистка кюветов и обочин** | **6км.** | **Апрель- май** | **Администрация сельского поселения** |
| **11** | **Субботник на кладбище** | **1** | **08 апреля** | **Администрация сельского поселения, совместно с жителями** |
| **12** | **Провести уборку территорий закрепленных за организациям, предприятиям** | **8** | **Апрель- май** | **Администрация сельского поселения** |
| **13** | **Комиссионный обход территорий в пределах сельского поселения** |  | **7 мая** | **Администрация сельского поселения** |
| **14** | **Подведение итогов месячника по благоустройству сельского поселения** |  | **7 мая** | **Администрация сельского поселения** |